Gmina Pakosław złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pakosław, Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie w ramach tego programu wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo 10% kosztów finansuje Ministerstwo Gospodarki i Pracy, a pozostałe 15% obciąża budżet Gminy. W dniu 14 października 2004 roku uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt Gminy Pakosław został wybrany do realizacji. Jednakże z powodu prac związanych ze sprawdzaniem i kontrolą projektów w Urzędzie Wojewódzkim dopiero w dniu 18 marca 2005 roku podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Pakosław a Wojewodą Wielkopolskim.

W dniu 1 grudnia 2004 roku zakończyły się prace komisji przetargowej związane z wyborem wykonawcy prac inwestycyjnych. Zwycięzcą została firma Delta-plus sp. z o.o.        z Leszna. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 23 marca 2005 roku w Pakosławiu. W dniu 11 kwietnia firma rozpoczęła już prace na terenie Pakosławia, na ul. Rolniczej i ul. Olbina. Prace w Pakosławiu powinny zostać ukończone do końca maja 2005 roku. Kolejną miejscowością, która ma zostać włączona do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pakosław są Ostrobudki.

Maj 2005r.