Załącznik Nr 10 do Uchwały

Rady Gminy  Pakosław

Nr XIII/66/2004

z dnia 4 lutego 2004r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY DLA GMINY PAKOSŁAW

| Nazwa programu, jego cel i zadania | Jednostka organiza-cyjna realizacji programu | Okres realizacji programu i łączne nakłady inwesty-cyjne | Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwu kolejnych latach w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu. Zadanie ma na celu stworzenia racjonalnej sieci szkół w Gminie Pakosław | Urząd Gminy Pakosław Inwestor Gimnazjum Gminne | 2000-2004 3.918.946, | 2004r.- 300.000,00 środki własne 2005.- 300.000,00 środki własne 2006- 300.000,00 środki własne |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Pakosławiu ul. Olbina i ul .Rolnicza. Zadanie ma na celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców ul. Olbina i ul. Rolnicza w Pakosławiu w zakresie gospodarki ściekowej | Urząd Gminy Pakosław | 2004-2005 932.274,- | 2004- 45.000,- środki własne 2004 – 18.042,- środki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2005- 699.205,00 środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł 2005 – 170.027,00 środki własne 2006 - 0 |
| Rozbudowa stacji wodociągowej o II stopień pompowania. Zadanie ma na celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Pakosław i Miejska Górka w zakresie zaopatrzenia w lepszą jakość wody. | Urząd Gminy Pakosław | 2003-2004 975.659,- | 2004- 489.633,- środki własne 2004- 449.426,-środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł – wniosek do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa Program SAPARD 2004 -36.600,- środki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2005 – 0 2006 – 0 |
| Udział w budowie zbiornika retencyjnego – powodziowego w Pakosławiu – regulacja rzeki Orli. Zadanie ma na celu ochronę gospodarstw przed powodzią. | Urząd Gminy Pakosław | 2003-2006 224.000,- | 2004- 114.000,00 środki własne 2005- 50.000,00 środki własne 2006- 50.000,00 środki własne |

| 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowa budynku remizo świetlicy oraz zmiana dachu płaskiego na dwuspadowy w Pakosławiu | Urząd Gminy Pakosław | 2003-2004 80.660,- | 2004 - 25.000,00 środki własne 2005 - 0 2006 - 0 |
| Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi Ostrobudki Konary dojazd do pól ( ochrona gruntów rolnych) | Urząd Gminy Pakosław | 2003-2004 988.959,- | 2004-148.000,- środki z Urzędu Marszałkowskiego (fundusz ochron gruntów rolnych - 707.546,-środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł – wniosek do Funduszu Rozwoju Regionalnego - 115.000,00 środki własne 2005 – 0 2006 - 0 |