Załącznik Nr 4 do Uchwały

Rady Gminy  Pakosław

Nr XVIII/ 105/2004

z dnia 28 września 2004r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY DLA GMINY PAKOSŁAW

| Nazwa programu, jego cel i zadania | Jednostka organiza-cyjna realizacji programu | Okres realizacji programu i łączne nakłady inwesty-cyjne | Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwu kolejnych latach w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu. Zadanie ma na celu stworzenia racjonalnej sieci szkół w Gminie Pakosław | Urząd Gminy Pakosław Inwestor Gimnazjum Gminne | 2000-2004 3.918.946, | 2004r.- 470.654,00 środki własne 2005.- 300.000,00 środki własne 2006- 300.000,00 środki własne |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pakosław, Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki. Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miejscowościach Pakosław, Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki w zakresie gospodarki ściekowej. | Urząd Gminy Pakosław | 2004-2006 4.667.210 | 2004- 53.500,- w tym: 1. środki własne 8.025,- 2. Budżet MGPiPS 5.350,- 3. środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne 40.125,- 2005- 2.329.996,- w tym: 1. środki własne 349.499,- 2. Budżet MGPiPS 233.000,- 3. środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne 1.747.497,- 2006- 2.283.714,- w tym: 1. środki własne 342.558,- 2. Budżet MGPiPS 228.371,- 3. środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne 1.712.785,- |
| Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Białymkale. Zadanie ma na celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Pakosław i Miejska Górka w zakresie zaopatrzenia w lepszą jakość wody. | Urząd Gminy Pakosław | 2003-2004 951.506,- | 2004- 475.207,- środki własne 2004- 439.699,-środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł – wniosek do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa Program SAPARD 2004 -36.600,- środki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2005 – 0 2006 – 0 |
| Udział w budowie zbiornika retencyjnego – powodziowego w Pakosławiu – regulacja rzeki Orli. Zadanie ma na celu ochronę gospodarstw przed powodzią. | Urząd Gminy Pakosław | 2003-2006 224.000,- | 2004- 36.660,00 środki własne 2005- 77.340,00 środki własne 2006- 100.000,00 środki własne |
| Rozbudowa budynku remizo świetlicy oraz zmiana dachu płaskiego na dwuspadowy w Pakosławiu | Urząd Gminy Pakosław | 2003-2004 91.393,- | 2004 - 35.733,-00 środki własne 2005 - 0 2006 - 0 |
| Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi Ostrobudki Konary dojazd do pól ( ochrona gruntów rolnych) | Urząd Gminy Pakosław | 2003-2004 988.959,- | 2004-148.000,- środki z Urzędu Marszałkowskiego (fundusz ochrony gruntów rolnych - 707.546,-środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł – wniosek do Funduszu Rozwoju Regionalnego - 115.000,00 środki własne 2005 – 0 2006 – 0 |