Załącznik Nr 9 do Uchwały

Rady Gminy  Pakosław

Nr XXXI/178/2005

z dnia 15 grudnia 2005r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY DLA GMINY PAKOSŁAW

| Nazwa programu, jego cel i zadania | Jednostka organiza-cyjna realizacji programu | Okres realizacji programu i łączne nakłady inwesty-cyjne | Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwu kolejnych latach w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pakosław, Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki. Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miejscowości Pakosław, Pomocno, Osiek Zaorle i Ostrobudki w zakresie gospodarki ściekowej | Urząd Gminy Pakosław | 2004-2006 2.603.949 | 2006 1.012.565,- w tym: 1. środki własne 200.985-, 2. budżet MGPiPS 95.479,- 3. środki pozyskane z innych źródeł- fundusze strukturalne ZPORR 716.101,- 2007 0 2008 0 |
| Udział w budowie zbiornika retencyjnego – powodziowego w Pakosławiu – regulacja rzeki Orli. Zadanie ma na celu ochronę gospodarstw przed powodzią. | Urząd Gminy Pakosław | 2003-2007 224.000,- | 2006- 75 000,00 środki własne 2007- 63.968,00 środki własne 2008- 0 |
| Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi Ostrobudki Konary dojazd do pól (ochrona gruntów rolnych) oraz położenie dywanika asfaltowego” droga Wiśniówka” | Urząd Gminy Pakosław | 2003-2006 778.012,- | 2006 – 216.599,00 środki własne 2007 – 0 2008 - 0 |
| Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w miejscowości Pakosław | Urząd Gminy Pakosław | 2006-2008 3.928.400,- | 2006 – 20.000,- środki własne 2007 – 466.608,- środki własne - 1.477.592,-środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne ZPORR 2008 - 476.608,- środki własne - 1.487.592,-środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne ZPORR |
| „Chojno – Ośrodek Kultury Chazackiej”- zadanie ma na celu polepszenie bazy kulturalnej w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” – zadania: opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysów na roboty budowlane, remont Domu Kultury, odbudowa zbiornika małej retencji, zakup strojów i instrumentów muzycznych, urządzenie placu zabaw. | Urząd Gminy Pakosław | 2005-2006 396.833,- | 2006 – 388.933,- środki własne ( - 260.218,- Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich - 128.715,-środki własne) 2007 – 0 2008 – 0 |
| „ Pakosław Wieś Rekreacyjno - Sportowa”- zadanie ma na celu polepszenie bazy rekreacyjno- sportowej w ramach działania„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” – zadania: opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysów na roboty budowlane, budowa boiska do piłki nożnej i boiska do tenisa, odbudowa zbiornika małej retencji. | Urząd Gminy Pakosław | 2005-2006 626.030,- | 2006 – 596.030,- - środki własne ( - 410.511,- Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich - 185.519,-środki własne) 2007 – 0 2008 – 0 |
| „Budowa boisk sportowych w miejscowościach Pomocno i Sowy oraz budowa hipodromu w miejscowości Pakosław”. Zadanie ma na celu polepszenie bazy rekreacyjno-sportowej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”. | Urząd Gminy Pakosław | 2005-2007 1.591.898 | 2006 – 7.560,- - środki własne 2007 – 1.581.898,- - środki własne (1.102.142,- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 479.756,- - środki własne) 2008 – 0 |